# Product Backlog

Sistema de Estimativa de Consumo Energético Residencial

Este backlog é uma versão personalizada do Product Backlog de referência (PDF), adaptada ao desenho efetivamente implementado do sistema. No documento original, o consumo mensal era informado diretamente pelo usuário (histórico de kWh por mês) e o sistema calculava o máximo, a média e o mês de pico. Na versão implementada, o consumo não é informado diretamente: ele é estimado a partir dos equipamentos elétricos de cada imóvel (potência, quantidade e tempo médio diário de uso), conforme solicitado no escopo do sistema. Os épicos, histórias de usuário e critérios de aceite abaixo foram reescritos para refletir esse modelo.

Convenção de unidades: a potência nominal dos equipamentos é expressa em watts (W); o consumo estimado — por equipamento e o total do imóvel — é expresso em kWh/mês (quilowatt-hora por mês), calculado a partir da potência, da quantidade de unidades e do tempo médio diário de uso.

## Itens do Backlog

| ID | Épico | User Story | Critérios de Aceite | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Imóvel | Como usuário, quero cadastrar um imóvel para estimar o consumo energético dele. | Registrar identificação, endereço/localidade e tipo do imóvel; campos obrigatórios validados. | Alta |
| PB02 | Imóvel | Como usuário, quero editar ou excluir um imóvel cadastrado. | Alterações persistidas no banco; exclusão exige confirmação e remove os equipamentos associados a ele. | Média |
| PB03 | Imóvel | Como usuário, quero listar os imóveis cadastrados. | Exibir todos os imóveis com identificação, tipo e endereço. | Média |
| PB04 | Equipamento | Como usuário, quero manter uma base de dados de equipamentos elétricos para usá-la nos meus imóveis. | Cada equipamento tem nome, categoria e potência nominal em watts (W); potência deve ser maior que zero. | Alta |
| PB05 | Equipamento | Como usuário, quero cadastrar, editar e excluir equipamentos da base. | Alterações persistidas; exclusão exige confirmação. | Alta |
| PB06 | Equipamento | Como usuário, quero que o sistema já venha com uma base inicial de equipamentos comuns. | Base populada automaticamente na primeira execução (geladeira, chuveiro, TV, ar-condicionado etc.). | Média |
| PB07 | Uso de Equipamentos | Como usuário, quero selecionar, para um imóvel, os equipamentos elétricos existentes na base. | Associar um equipamento cadastrado a um imóvel específico. | Alta |
| PB08 | Uso de Equipamentos | Como usuário, quero informar a quantidade e o tempo médio diário de utilização de cada equipamento do imóvel. | Quantidade deve ser maior que zero; tempo de uso entre 0 e 24 horas; valores inválidos são rejeitados. | Alta |
| PB09 | Uso de Equipamentos | Como usuário, quero editar ou remover um equipamento já associado a um imóvel. | Alterações persistidas; remoção exige confirmação. | Média |
| PB10 | Uso de Equipamentos | Como usuário, quero consultar os equipamentos cadastrados em um imóvel. | Listar equipamento, categoria, potência, quantidade e tempo de uso diário associados ao imóvel. | Média |
| PB11 | Dimensionamento | Como usuário, quero que o sistema calcule o consumo médio mensal estimado de cada equipamento cadastrado. | Calcular consumo = (potência em W × quantidade × horas de uso por dia × 30) / 1000, em kWh/mês. | Alta |
| PB12 | Resultado | Como usuário, quero visualizar o consumo total médio mensal estimado do imóvel. | Somar o consumo mensal de todos os equipamentos cadastrados no imóvel e apresentar o total em kWh/mês. | Alta |
| PB13 | Resultado | Como usuário, quero visualizar o detalhamento do consumo por equipamento, não só o total. | Exibir tabela com equipamento, categoria, potência, quantidade, horas/dia e consumo mensal de cada item. | Média |
| PB14 | Validação | Como usuário, quero ser alertado sobre dados inconsistentes para evitar resultados incorretos. | Impedir potência ou quantidade negativa/zero, tempo de uso fora de 0–24h e campos obrigatórios vazios. | Alta |
| PB15 | Persistência | Como usuário, quero que meus imóveis e equipamentos cadastrados permaneçam disponíveis após fechar o sistema. | Imóveis, base de equipamentos e associações são armazenados em banco de dados (SQLite) e recuperados na próxima execução. | Alta |
| PB16 | Usuário | Como usuário, quero me cadastrar e fazer login para manter meus imóveis privados e salvos na minha conta. | Cadastro com nome, e-mail e senha; login válido libera acesso; um usuário não acessa imóveis de outro usuário. | Baixa |
| PB17 | Resultado | Como usuário, quero visualizar graficamente a distribuição do consumo entre os equipamentos do imóvel. | Gráfico (ex.: barras ou pizza) com o consumo em kWh/mês por equipamento ou por categoria. | Baixa |
| PB18 | Análise tarifária | Como usuário, quero uma estimativa de custo em reais do meu consumo, a partir da tarifa da minha distribuidora. | Permitir informar o valor do kWh e calcular o custo estimado mensal do imóvel. | Baixa |
| PB19 | Dimensionamento fotovoltaico | Como usuário, quero uma estimativa do sistema fotovoltaico necessário para atender ao meu consumo. | Sugerir a potência do sistema fotovoltaico a partir do consumo médio mensal estimado do imóvel. | Baixa |

## Fluxo funcional do sistema

O núcleo do sistema pode ser resumido ao seguinte fluxo:

Imóvel  →  Base de Equipamentos  →  Uso do Equipamento no Imóvel  →  Cálculo  →  Resultado

Exemplo de entrada e saída — imóvel com 1 geladeira (uso contínuo), 1 chuveiro elétrico (dois banhos de 15 minutos por dia) e 2 televisões (4 horas por dia):

| Equipamento | Potência (W) | Qtd. | Uso (h/dia) | Consumo (kWh/mês) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geladeira | 40 | 1 | 24,0 | 28,80 |
| Chuveiro elétrico | 6000 | 1 | 0,5 | 90,00 |
| Televisão | 100 | 2 | 4,0 | 24,00 |
| Total do imóvel |  |  |  | 142,80 kWh/mês |

Cálculo por equipamento: consumo (kWh/mês) = (potência em W × quantidade × horas de uso por dia × 30) / 1000. O consumo total médio mensal do imóvel é a soma do consumo estimado de todos os equipamentos cadastrados nele — no exemplo acima, 142,80 kWh/mês.

## Priorização por sprint

Sprint 1 (entregue): PB01 a PB15 — cadastro de imóvel, base de equipamentos elétricos, associação de equipamentos ao imóvel com quantidade e tempo de uso, cálculo do consumo por equipamento e do total do imóvel, validação de dados e persistência em banco de dados. Esse conjunto já forma um incremento utilizável: o usuário cadastra um imóvel, seleciona os equipamentos existentes nele e recebe a estimativa de consumo mensal em kWh.

Backlog futuro (próximas sprints): PB16 a PB19 — autenticação de usuário, visualização gráfica do consumo, análise tarifária (estimativa de custo em R$) e dimensionamento fotovoltaico a partir do consumo estimado. Esses itens seguem a mesma direção de evolução indicada no documento de referência, adaptada ao modelo de estimativa por equipamentos.

## Refinamento das User Stories em Tasks

Cada uma das 19 User Stories do backlog foi revisada seguindo os sete passos da atividade prática da apostila de referência: (1) leitura e interpretação da User Story; (2) análise dos critérios de aceite; (3) identificação dos componentes do sistema envolvidos; (4) criação de tasks — entre quatro e oito, quando essa quantidade fizer sentido; (5) verificação de que cada task é pequena e verificável; (6) identificação de dependências entre tasks e entre User Stories; e (7) conferência de que o conjunto de tasks é suficiente para atender aos critérios de aceite. Tasks redundantes com trabalho já coberto por uma US anterior (ex.: recriar uma tabela já criada) e tasks amplas demais para serem verificáveis (ex.: “fazer o cadastro”) foram evitadas. Casos de borda relevantes — valores nulos, negativos, fora de faixa, referências inexistentes, seleção repetida e ausência de registros — foram incluídos como tasks de teste específicas, não como um item genérico de teste. Cada task foi conferida contra o texto literal do critério de aceite do item: tasks sem relação direta com o critério, ou necessárias apenas como infraestrutura técnica (ex.: criação de tabela), foram mantidas somente quando efetivamente indispensáveis para que o critério pudesse ser cumprido — e sinalizadas como tal na cobertura de cada item.

Cada item a seguir segue o modelo de ficha de refinamento da apostila: User Story, Critérios de Aceite, Componentes Envolvidos, Tasks, Dependências e Condição de Conclusão.

PB01 — Cadastrar imóvel (Imóvel)

User Story: Como usuário, quero cadastrar um imóvel para estimar o consumo energético dele.

Critérios de aceite: Registrar identificação, endereço/localidade e tipo do imóvel; campos obrigatórios validados.

Componentes envolvidos: Dados, Interface, Regra de negócio (validação), Testes

Tasks:

T01 — Definir os campos e tipos de dados da entidade Imóvel (identificação, endereço, tipo).

T02 — Criar a tabela de persistência de imóveis no banco de dados.

T03 — Implementar o menu de cadastro do imóvel.

T04 — Implementar validação dos campos obrigatórios (identificação e tipo).

T05 — Implementar a gravação do imóvel no banco de dados.

T06 — Exibir confirmação do cadastro com o ID gerado.

T07 — Testar cadastro com dados válidos e com campos obrigatórios vazios.

Dependências: Nenhuma.

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem os três dados exigidos pelo critério de aceite (identificação, endereço/localidade e tipo) e a validação dos campos obrigatórios.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB02 — Editar ou excluir imóvel (Imóvel)

User Story: Como usuário, quero editar ou excluir um imóvel cadastrado.

Critérios de aceite: Alterações persistidas no banco; exclusão exige confirmação e remove os equipamentos associados a ele.

Componentes envolvidos: Dados, Interface, Testes

Tasks:

T01 — Implementar listagem e seleção de um imóvel existente por ID.

T02 — Implementar edição do imóvel, mantendo o valor atual quando o campo não for alterado.

T03 — Implementar exclusão do imóvel com confirmação prévia do usuário.

T04 — Configurar exclusão em cascata dos equipamentos associados ao imóvel excluído.

T05 — Testar edição parcial de campos e exclusão confirmada/cancelada.

Dependências: PB01, PB07

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem edição persistida, exigência de confirmação e remoção dos equipamentos associados, conforme o critério de aceite.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB03 — Listar imóveis (Imóvel)

User Story: Como usuário, quero listar os imóveis cadastrados.

Critérios de aceite: Exibir todos os imóveis com identificação, tipo e endereço.

Componentes envolvidos: Dados, Interface, Testes

Tasks:

T01 — Implementar consulta de todos os imóveis cadastrados, ordenada por ID.

T02 — Exibir identificação, tipo e endereço de cada imóvel na listagem.

T03 — Tratar o caso de nenhum imóvel cadastrado (mensagem informativa).

T04 — Testar listagem vazia e com múltiplos imóveis.

Dependências: PB01

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a exibição de todos os imóveis com identificação, tipo e endereço, incluindo o caso de lista vazia.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB04 — Manter base de equipamentos (Equipamento)

User Story: Como usuário, quero manter uma base de dados de equipamentos elétricos para usá-la nos meus imóveis.

Critérios de aceite: Cada equipamento tem nome, categoria e potência nominal em watts (W); potência deve ser maior que zero.

Componentes envolvidos: Dados, Interface, Regra de negócio (validação), Testes

Tasks:

T01 — Definir os campos e tipos de dados da entidade Equipamento (nome, categoria, potência em W).

T02 — Criar a tabela de persistência de equipamentos, com restrição de potência maior que zero.

T03 — Implementar o menu de cadastro de equipamento.

T04 — Implementar validação de que a potência é maior que zero.

T05 — Implementar a gravação do equipamento no banco de dados.

T06 — Exibir confirmação do cadastro com o ID gerado.

T07 — Testar cadastro com potência zero, negativa e válida.

Dependências: Nenhuma.

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem os três campos do equipamento (nome, categoria, potência) e a restrição de potência maior que zero.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB05 — Editar ou excluir equipamento (Equipamento)

User Story: Como usuário, quero cadastrar, editar e excluir equipamentos da base.

Critérios de aceite: Alterações persistidas; exclusão exige confirmação.

Componentes envolvidos: Dados, Interface, Integração, Testes

Tasks:

T01 — Implementar listagem e seleção de um equipamento existente.

T02 — Implementar edição do equipamento (nome, categoria, potência).

T03 — Implementar exclusão do equipamento com confirmação prévia.

T04 — Definir e implementar o comportamento ao excluir um equipamento em uso por algum imóvel (remoção em cascata do registro de uso associado).

T05 — Testar edição, exclusão e exclusão de um equipamento em uso por algum imóvel.

Dependências: PB04, PB07

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem edição, exclusão, a confirmação exigida pelo critério de aceite e o efeito da exclusão sobre usos já registrados.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB06 — Base inicial de equipamentos (Equipamento)

User Story: Como usuário, quero que o sistema já venha com uma base inicial de equipamentos comuns.

Critérios de aceite: Base populada automaticamente na primeira execução (geladeira, chuveiro, TV, ar-condicionado etc.).

Componentes envolvidos: Dados, Regra de negócio (idempotência), Testes

Tasks:

T01 — Definir a lista de equipamentos comuns e suas potências de referência.

T02 — Implementar a população automática da base na primeira execução do sistema.

T03 — Garantir que a base não seja duplicada em execuções seguintes.

T04 — Testar a primeira execução e execuções subsequentes do sistema.

Dependências: PB04

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks garantem que a base seja populada automaticamente uma única vez, na primeira execução, conforme o critério de aceite.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB07 — Selecionar equipamento para o imóvel (Uso de Equipamentos)

User Story: Como usuário, quero selecionar, para um imóvel, os equipamentos elétricos existentes na base.

Critérios de aceite: Associar um equipamento cadastrado a um imóvel específico.

Componentes envolvidos: Dados, Interface, Testes

Tasks:

T01 — Implementar seleção de um imóvel e de um equipamento cadastrados.

T02 — Criar a tabela de associação entre imóvel e equipamento (com campos de quantidade e tempo de uso).

T03 — Implementar a gravação da associação equipamento-imóvel.

T04 — Decidir e implementar o tratamento para seleção repetida do mesmo equipamento no mesmo imóvel (novo registro vs. atualização do existente).

T05 — Testar a seleção quando não há imóveis ou não há equipamentos cadastrados.

Dependências: PB01, PB04

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a associação de um equipamento cadastrado a um imóvel específico, incluindo bases vazias e seleção repetida.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB08 — Informar quantidade e tempo de uso (Uso de Equipamentos)

User Story: Como usuário, quero informar a quantidade e o tempo médio diário de utilização de cada equipamento do imóvel.

Critérios de aceite: Quantidade deve ser maior que zero; tempo de uso entre 0 e 24 horas; valores inválidos são rejeitados.

Componentes envolvidos: Interface, Regra de negócio (validação), Dados, Testes

Tasks:

T01 — Implementar a entrada de quantidade e de tempo médio diário de uso.

T02 — Validar que a quantidade seja maior que zero.

T03 — Validar que o tempo de uso esteja entre 0 e 24 horas.

T04 — Persistir quantidade e tempo de uso na associação equipamento-imóvel.

T05 — Testar valores negativos, zero, fracionários e acima de 24 horas.

Dependências: PB07

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a validação de quantidade maior que zero e tempo entre 0 e 24 horas, rejeitando valores inválidos conforme o critério de aceite.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB09 — Editar ou remover equipamento do imóvel (Uso de Equipamentos)

User Story: Como usuário, quero editar ou remover um equipamento já associado a um imóvel.

Critérios de aceite: Alterações persistidas; remoção exige confirmação.

Componentes envolvidos: Interface, Dados, Testes

Tasks:

T01 — Implementar listagem e seleção de um registro de uso do imóvel.

T02 — Implementar edição de quantidade/tempo de uso, mantendo valor atual quando não alterado.

T03 — Implementar remoção do registro de uso com confirmação prévia.

T04 — Testar edição e remoção de um registro de uso.

Dependências: PB08

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem edição, remoção e a confirmação exigida pelo critério de aceite.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB10 — Consultar equipamentos do imóvel (Uso de Equipamentos)

User Story: Como usuário, quero consultar os equipamentos cadastrados em um imóvel.

Critérios de aceite: Listar equipamento, categoria, potência, quantidade e tempo de uso diário associados ao imóvel.

Componentes envolvidos: Interface, Dados, Testes

Tasks:

T01 — Implementar consulta dos equipamentos associados a um imóvel.

T02 — Exibir equipamento, categoria, potência, quantidade e horas/dia na consulta.

T03 — Tratar o caso de imóvel sem equipamentos cadastrados.

T04 — Testar consulta vazia e com múltiplos equipamentos.

Dependências: PB07

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a listagem de equipamento, categoria, potência, quantidade e tempo de uso exigida pelo critério de aceite.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB11 — Calcular consumo mensal por equipamento (Dimensionamento)

User Story: Como usuário, quero que o sistema calcule o consumo médio mensal estimado de cada equipamento cadastrado.

Critérios de aceite: Calcular consumo = (potência em W × quantidade × horas de uso por dia × 30) / 1000, em kWh/mês.

Componentes envolvidos: Regra de negócio (cálculo), Dados, Testes

Tasks:

T01 — Implementar a fórmula de cálculo do consumo mensal (potência × quantidade × horas/dia × 30 / 1000).

T02 — Aplicar o cálculo a cada equipamento associado ao imóvel.

T03 — Tratar o caso de imóvel sem equipamentos cadastrados.

T04 — Testar o cálculo com valores conhecidos (ex.: geladeira 40 W, 1 unidade, 24h/dia = 28,80 kWh/mês).

Dependências: PB08

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem exatamente a fórmula definida no critério de aceite e sua aplicação a cada equipamento do imóvel.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB12 — Consumo total do imóvel (Resultado)

User Story: Como usuário, quero visualizar o consumo total médio mensal estimado do imóvel.

Critérios de aceite: Somar o consumo mensal de todos os equipamentos cadastrados no imóvel e apresentar o total em kWh/mês.

Componentes envolvidos: Regra de negócio (cálculo), Interface, Testes

Tasks:

T01 — Implementar a soma do consumo mensal de todos os equipamentos do imóvel.

T02 — Exibir o consumo total em kWh/mês, com duas casas decimais.

T03 — Garantir arredondamento consistente do total, evitando erros de soma por ponto flutuante.

T04 — Testar a soma com um equipamento, com vários equipamentos e sem equipamentos.

Dependências: PB11

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a soma do consumo de todos os equipamentos e a apresentação do total em kWh/mês, conforme o critério de aceite.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB13 — Detalhamento do consumo por equipamento (Resultado)

User Story: Como usuário, quero visualizar o detalhamento do consumo por equipamento, não só o total.

Critérios de aceite: Exibir tabela com equipamento, categoria, potência, quantidade, horas/dia e consumo mensal de cada item.

Componentes envolvidos: Interface, Testes

Tasks:

T01 — Implementar a exibição tabular do consumo por equipamento (equipamento, categoria, potência, quantidade, horas/dia, consumo).

T02 — Alinhar a formatação da tabela para leitura no terminal.

T03 — Garantir que o detalhamento reflita os mesmos equipamentos usados no total de PB12, sem divergência entre os dois resultados.

T04 — Testar a exibição com diferentes quantidades de equipamentos cadastrados.

Dependências: PB11, PB12

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a exibição detalhada por equipamento e sua coerência com o total apresentado em PB12.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB14 — Validar dados de entrada (Validação)

User Story: Como usuário, quero ser alertado sobre dados inconsistentes para evitar resultados incorretos.

Critérios de aceite: Impedir potência ou quantidade negativa/zero, tempo de uso fora de 0–24h e campos obrigatórios vazios.

Componentes envolvidos: Regra de negócio (validação), Testes

Tasks:

T01 — Implementar validação centralizada de entrada de texto e de número.

T02 — Bloquear potência e quantidade negativas ou iguais a zero.

T03 — Bloquear tempo de uso fora do intervalo de 0 a 24 horas.

T04 — Bloquear campos de texto obrigatórios vazios.

T05 — Testar cada regra de validação isoladamente.

Dependências: PB01, PB04, PB08

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem todos os casos de dado inconsistente citados no critério de aceite: negativos, campos vazios e registros inválidos.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB15 — Persistir dados entre execuções (Persistência)

User Story: Como usuário, quero que meus imóveis e equipamentos cadastrados permaneçam disponíveis após fechar o sistema.

Critérios de aceite: Imóveis, base de equipamentos e associações são armazenados em banco de dados (SQLite) e recuperados na próxima execução.

Componentes envolvidos: Dados, Integração, Testes

Tasks:

T01 — Configurar a conexão com o banco de dados SQLite e o arquivo de dados.

T02 — Garantir que as tabelas sejam criadas apenas se ainda não existirem.

T03 — Habilitar chaves estrangeiras para manter a integridade entre imóveis, equipamentos e usos.

T04 — Testar a persistência: encerrar e reabrir o sistema e conferir se os dados permanecem.

Dependências: PB01, PB04, PB07, PB08

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks garantem que imóveis, equipamentos e usos sejam persistidos e recuperados entre execuções, conforme o critério de aceite.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB16 — Cadastro e login de usuário (Usuário)

User Story: Como usuário, quero me cadastrar e fazer login para manter meus imóveis privados e salvos na minha conta.

Critérios de aceite: Cadastro com nome, e-mail e senha; login válido libera acesso; um usuário não acessa imóveis de outro usuário.

Componentes envolvidos: Dados, Regra de negócio (autenticação), Interface, Segurança, Testes

Tasks:

T01 — Definir o schema de usuário (nome, e-mail, senha com hash).

T02 — Implementar o cadastro de usuário com validação de e-mail único.

T03 — Implementar o login com verificação de credenciais.

T04 — Associar cada imóvel ao usuário autenticado.

T05 — Impedir que um usuário acesse imóveis de outro usuário.

T06 — Testar login válido, credenciais inválidas e tentativa de acesso a imóvel de terceiros.

Dependências: Nenhuma.

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem cadastro, login e o isolamento de imóveis entre usuários exigido pelo critério de aceite.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB17 — Gráfico de consumo (Resultado)

User Story: Como usuário, quero visualizar graficamente a distribuição do consumo entre os equipamentos do imóvel.

Critérios de aceite: Gráfico (ex.: barras ou pizza) com o consumo em kWh/mês por equipamento ou por categoria.

Componentes envolvidos: Interface, Integração, Testes

Tasks:

T01 — Definir o formato do gráfico (ex.: barras por equipamento ou por categoria).

T02 — Implementar a geração do gráfico a partir do resumo de consumo do imóvel.

T03 — Definir o comportamento do gráfico quando o imóvel não tem equipamentos cadastrados (estado vazio).

T04 — Testar o gráfico com poucos e com muitos equipamentos cadastrados.

Dependências: PB11, PB13

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a geração do gráfico a partir dos dados de consumo já calculados em PB11–PB13.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB18 — Estimativa de custo (análise tarifária) (Análise tarifária)

User Story: Como usuário, quero uma estimativa de custo em reais do meu consumo, a partir da tarifa da minha distribuidora.

Critérios de aceite: Permitir informar o valor do kWh e calcular o custo estimado mensal do imóvel.

Componentes envolvidos: Regra de negócio (cálculo), Interface, Testes

Tasks:

T01 — Implementar a entrada da tarifa (R$/kWh) informada pelo usuário.

T02 — Implementar o cálculo do custo estimado (consumo total × tarifa).

T03 — Validar que a tarifa não seja negativa.

T04 — Testar o cálculo com diferentes valores de tarifa.

Dependências: PB12

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a entrada da tarifa e o cálculo do custo estimado a partir do consumo total (PB12).

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

PB19 — Estimativa de dimensionamento fotovoltaico (Dimensionamento fotovoltaico)

User Story: Como usuário, quero uma estimativa do sistema fotovoltaico necessário para atender ao meu consumo.

Critérios de aceite: Sugerir a potência do sistema fotovoltaico a partir do consumo médio mensal estimado do imóvel.

Componentes envolvidos: Regra de negócio (cálculo), Testes

Tasks:

T01 — Definir a fórmula de estimativa da potência do sistema fotovoltaico a partir do consumo mensal.

T02 — Documentar as premissas assumidas na estimativa (ex.: irradiação solar média, eficiência do sistema).

T03 — Implementar o cálculo da potência sugerida.

T04 — Testar a estimativa com diferentes níveis de consumo.

Dependências: PB12

Cobertura dos critérios de aceite: As tasks cobrem a estimativa de potência fotovoltaica a partir do consumo mensal (PB12), com as premissas assumidas documentadas.

Condição de conclusão: Critérios de aceite atendidos + Definition of Done (ver seção a seguir).

## Definition of Done

Uma User Story só é considerada concluída quando, além de todas as suas tasks estarem finalizadas, o incremento resultante atende integralmente aos critérios de aceite. Para este projeto, a Definition of Done exige: código implementado; funcionalidade integrada ao sistema (menu/CLI); critérios de aceite atendidos; validações de entrada implementadas; testes executados sem erros conhecidos impeditivos; e código versionado no repositório da equipe.